Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

**ЧИСТОПОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**

**РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 9 декабря 2010 г. N 94**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ**

**НА 2010 - 2011 ГГ. ПО ПРОГРАММЕ МОНОГОРОДА**

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Указа Президента Республики Татарстан от 14.11.2007 N УП-611 "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в Республике Татарстан" и в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан муниципального образования "Город Чистополь" Чистопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную адресную [программу](#Par30) по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 - 2011 гг. по программе Моногорода.

2. Постановление Чистопольского городского Исполнительного комитета от 13.11.2010 N 84 "Об утверждении Муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 - 2011 гг. по программе Моногорода" признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя руководителя Чистопольского городского исполнительного комитета Р.А.Нургатина.

Руководитель городского

Исполнительного комитета

Р.Х.МИНГУЛОВ

Приложение 1

к Постановлению

городского Исполнительного комитета

от 9 декабря 2010 г. N 94

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА**

**ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ**

**НА 2010 - 2011 ГГ. ПО ПРОГРАММЕ МОНОГОРОДА**

Паспорт Программы

 Наименование Муниципальная адресная Программа по

 Программы проведению капитального ремонта

 многоквартирных домов на 2010 - 2011 гг.

 по программе Моногорода

 (далее - Программа)

 Основание принятия Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ

 решения о разработке "О Фонде содействия реформированию

 Программы жилищно-коммунального хозяйства"

 Указ Президента Республики Татарстан от

 14.11.2007 N УП-611 "О Фонде содействия

 реформированию жилищно-коммунального

 хозяйства в Республике Татарстан"

 Государственный Чистопольский городской исполнительный

 заказчик - координатор комитет

 Программы

 Заказчик ООО "Домоуправление", ЖСК "Строитель",

 ЖСК "Сельхозтехника"

 Цели Программы Финансовая поддержка муниципального

 образования "Город Чистополь"

 Чистопольского муниципального района,

 выполнившего условия статьи 14

 Федерального закона о предоставлении

 финансовой поддержки проведения

 капитального ремонта многоквартирных

 домов, собственники помещений в которых

 самостоятельно выбрали и реализовали

 решение о выборе способа управления

 многоквартирным домом и приняли решение о

 проведении капитального ремонта;

 сохранение, восстановление и повышение

 качества жилищного фонда в муниципальном

 образовании "Город Чистополь"

 Чистопольского муниципального района

 Республики Татарстан;

 создание безопасных и благоприятных

 условий проживания граждан

 Задачи Программы Проведение активной агитационно-

 разъяснительной работы с населением;

 разработка и соблюдение прозрачных и

 публичных процедур отбора участников

 Программы;

 обеспечение высокой степени готовности

 собственников помещений в многоквартирных

 домах к проведению капитального ремонта;

 использование эффективных технических

 решений и комплексности при проведении

 капитального ремонта с применением

 долговечных материалов и ресурсосберегающих

 технологий

 Сроки реализации 2010 - 2011 гг.

 Программы

 Объемы и источники Общий объем финансирования Программы

 Финансирования составляет 46,96 млн рублей, в том числе:

 Программы средства Фонда содействия реформированию

 жилищно-коммунального хозяйства - 39,15 млн

 рублей;

 средства бюджета Республики Татарстан 5,46

 млн рублей;

 средства товариществ собственников жилья,

 жилищных, жилищно-строительных кооперативов

 или иных специализированных потребительских

 кооперативов либо собственников помещений в

 многоквартирном доме - 2,35 млн рублей

 Ожидаемые конечные Реформирование жилищно-коммунального

 результаты реализации хозяйства в муниципальном образовании

 Программы "Город Чистополь" Республики Татарстан;

 оснащение многоквартирных домов приборами

 учета потребления ресурсов и узлами

 управления;

 приведение жилищного фонда в соответствие с

 установленными нормативами содержания,

 эксплуатации и ремонта жилищного фонда

 Система организации Общий контроль за реализацией Программы

 контроля за выполнением осуществляет Чистопольский городской

 Программы исполнительный комитет;

 ООО "Домоуправление", ЖСК "Строитель",

 ЖСК "Сельхозтехника" организуют

 планирование, взаимодействие, координацию

 и контроль по реализации мероприятий

 Программы

1. Характеристика проблемы

За период реализации на территории муниципального образования "Город Чистополь" Чистопольского муниципального района Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон) в 2008 - 2010 годах:

общий объем финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов составил 627,4 млн рублей;

произведен капитальный ремонт 257 многоквартирных домов общей площадью 616,9 тыс. кв. метров;

жилищные условия улучшили 29748 человек;

количество многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья, достигло 166.

На 01.01.2010 жилищный фонд в муниципальном образовании "Город Чистополь" составлял 1404,5 тыс. кв. метров, из них 826,7 тыс. кв. метров - фонд многоквартирных домов.

Актуальность принятия Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью жилья, экономические - с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

Решение указанных проблем является приоритетным направлением национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Республике Татарстан и Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2005 - 2010 годы, утвержденной Законом Республики Татарстан от 27.12.2005 N 133-ЗРТ "Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2005 - 2010 годы", и возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий в сроки реализации Программы, координации деятельности всех исполнителей Программы государственным заказчиком - координатором Программы.

2. Основные цели и задачи, сроки реализации и планируемые

показатели выполнения Программы

Основными целями Программы являются:

финансовая поддержка муниципального образования "Город Чистополь" Чистопольского муниципального района, выполнивших условия статьи 14 Федерального закона о предоставлении финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали и реализовали решение о выборе способа управления многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта;

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Чистополь" Чистопольского муниципального района;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Основными задачами Программы являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников Программы;

обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Программа будет реализована в 2010 - 2011 гг.

Реализация Программы должна обеспечить:

безопасные и благоприятные условия проживания 1257 граждан, проживающих в 9 многоквартирных домах общей площадью 28,5 тыс. кв. метров;

Планируемые [показатели](#Par268) выполнения Программы муниципального образования "Город Чистополь" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан представлены в приложении N 1 к настоящей Программе.

3. Программные мероприятия

Основные мероприятия Программы:

разработка проектной документации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ее государственная экспертиза;

проведение с применением долговечных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками следующих видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды);

ремонт кровли;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

утепление и ремонт фасадов;

по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах средства долевого финансирования товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах сверх пределов минимального объема, установленного Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", могут использоваться на проведение работ, не указанных в части 3 статьи 15 данного Федерального закона;

контроль эффективности и качества выполнения капитального ремонта;

приемка объектов в эксплуатацию после проведения капитального ремонта;

ведение единой информационно-аналитической системы "Мониторинг объектов ЖКХ";

ведение мониторинга реализации Программы и выполнения муниципальным образованием "Город Чистополь" Чистопольского муниципального района условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренных статьей 14 Федерального закона;

информационное обеспечение Программы, обеспечение публичности, прозрачности проводимых процедур.

Таблица 1

Объемы

проведения капитального ремонта многоквартирных домов [<\*>](#Par175)

--------------------------------

<\*> Рассчитаны на основании перечня подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование видов работ  | Единица измерения |  Объем работ  |
| Ремонт кровли  |  тыс. кв. метров  |  4,5  |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей, втом числе:  |  |  18,7  |
| электроснабжения  |  тыс. метров  |  5,1  |
| теплоснабжения  |  тыс. метров  |  2,4  |
| водоснабжения  |  тыс. метров  |  6,9  |
| водоотведения  |  тыс. метров  |  4,3  |
| Утепление и ремонт фасадов  |  тыс. кв. метров  |  21,5  |

4. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства Фонда, бюджета Республики Татарстан, местных бюджетов, товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов (далее - ЖК, ЖСК соответственно) либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 46,96 млн рублей, в том числе средства:

Фонда - 39,15 млн рублей;

бюджета Республики Татарстан - 5,46 млн рублей;

ТСЖ, ЖК, ЖСК либо собственников помещений в многоквартирном доме - 2,35 млн рублей.

Таблица 2

Объем

потребности финансовых средств на проведение

капитального ремонта многоквартирных домов [<\*>](#Par211)

--------------------------------

<\*> Рассчитан на основании потребности в проведении капитального ремонта многоквартирных домов и нормативов предельных затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов.

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование видов работ  |  Потребность в  финансировании,  млн рублей  |
| Ремонт кровли  |  11,93  |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе:  |  17,61  |
| электроснабжения  |  4,05  |
| теплоснабжения  |  3,94  |
| водоснабжения  |  6,26  |
| водоотведения  |  3,36  |
| Утепление и ремонт фасадов  |  15,62  |
| Разработка проектной документации, в том числепроведение государственной экспертизы  |  1,35  |
| Проведение технического надзора  |  0,45  |
| Итого:  |  46,96  |

5. Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется ТСЖ, ЖК, ЖСК и УО или специализированной организацией на основании договора с ними в соответствии с регламентом, установленным Государственным заказчиком - координатором Программы.

Критериями привлечения подрядных организаций являются:

членство в саморегулируемой организации (далее - СРО), наличие необходимых допусков и разрешительных документов для выполнения работ по капитальному ремонту;

опыт работы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

положительные отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве выполненных подрядной организацией работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

высокий уровень квалификации подрядной организации (деловая репутация, степень надежности, профессиональная компетентность инженерно-технических работников);

возможность выполнения работ по капитальному ремонту без привлечения субподрядчиков;

применение прогрессивных материалов, конструкций, изделий и технологий выполнения работ по капитальному ремонту;

наличие сертификата соответствия стандартам качества применяемых материалов и оборудования;

наличие производственной базы (техническая оснащенность);

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

отсутствие кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

ненахождение подрядной организации как юридического лица в процессе ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о введении процедуры несостоятельности в отношении организации;

неприостановление деятельности подрядной организации в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

согласие на предоставление информации, касающейся производственной деятельности подрядной организации;

членство в общественных и профессиональных организациях;

отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.

Приложение N 1

к Муниципальной адресной программе

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2010 - 2011 гг.

по программе Моногорода

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Показатели выполнения Программы  |  Единицы измерения | Факт 2008  |  Факт  2009  |  Факт  2010  |  План декабрь 2010-  2011  гг.  |
| 1. Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведен капитальныйремонт: 1.1. количество многоквартирныхдомов  |  единиц  |  51  |  42  |  164  |  9  |
| 1.2. общая площадь жилищного фонда- всего  | тыс. кв.  метров  | 69,7  |  127,9  | 419,3  |  28,5  |
| 1.3. в том числе общая площадьжилых помещений, находящихся всобственности граждан  |  кв.  метров  | 54,2  |  113,1  | 341,3  |  25,4  |
| 2. Доля многоквартирных домов, вкоторых проведен капитальныйремонт, от общего числамногоквартирных домов, включенныхв Программу  |  %  |  100  |  100  |  100  |  100  |
| 3. Объем финансирования проведениякапитального ремонта - всего  |  млн  рублей  | 93,0  |  267,4  | 267,0  |  46,96  |
| в том числе: 3.1. за счет средств Фонда  |  млн  рублей  | 40,2  |  129,7  | 103,2  |  39,15  |
| 3.2. за счет средств бюджетаРеспублики Татарстан и местныхбюджетов, предусмотренных надолевое финансирование Программы  |  млн  рублей  | 36,8  |  124,4  | 136,8  |  5,46  |
| 3.3. за счет средств товариществсобственников жилья, жилищных,жилищно-строительных или иныхспециализированных потребительскихкооперативов или собственниковпомещений в многоквартирных домах  |  млн  рублей  | 16,0  |  13,3  |  27,0  |  2,35  |
| 4. Доля многоквартирных домов, вкоторых созданы товариществасобственников жилья, от общегоколичества многоквартирных домов  |  %  | 10,1  |  10,6  |  20,0  |  20,0  |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА**

**ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЧИСТОПОЛЬ"**

**ЧИСТОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА**

**2010 - 2011 ГГ. (ПО ПРОГРАММЕ МОНОГОРОДА)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Адрес  | Этаж-ность | Груп- па капи-таль-ности |  Общая площадь МКД, кв. м  |  Общая площадь жилых и нежилых  поме- щений в  МКД,  всего  | В том числе жилых | Коли-чест- во квар- тир  | Коли- чествограж-  дан, заре- гист- риро-  ван- ных в  МКД  | Материал  стен  |  Мате-  риал кровли  |  Год ввода в экс- плуа-тацию |  % из- носа | Год пос-лед-негокап.ре- мон- та  |
|  всего  |  в том  числе  жилых,  находя-щихся в  собст-венностиграждан  |
| А  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |
|  1 | г. Чистополь,ул. Водникипоселок, д.17  |  3  | 1  | 1 488,80 | 1 332,20 | 1 332,20 | 1 195,00 |  24  |  68  | Панельные | Металл. | 1992  |  38  | 1992 |
|  2 | г. Чистополь,ул. Водникипоселок, д.18  |  3  | 1  | 1 398,70 | 1 295,70 | 1 295,70 | 1 128,90 |  24  |  68  | Панельные | Металл. | 1991  |  38  | 1991 |
|  3 | г. Чистополь,ул. Бутлерова, д.37  |  5  | 1  | 4 918,40 | 3 937,20 | 3 937,20 | 3 837,80 |  86  |  180  | Кирпичные | Металл. | 1985  |  39  | 1985 |
|  4 | г. Чистополь,ул. В.Ногина,д. 92  |  5  | 1  | 3 537,10 | 3 425,40 | 3 425,40 | 3 236,00 |  70  |  150  | Кирпичные | Металл. | 1973  |  35  | 1973 |
|  5 | г. Чистополь,ул. Зеленая,д. 6  |  5  | 1  | 2 939,20 | 2 839,00 | 2 839,00 | 2 790,90 |  60  |  123  | Кирпичные | Металл. | 1980  |  39  | 1980 |
|  6 | г. Чистополь,ул. Садовая,18  |  5  | 1  | 1 949,40 | 1 803,40 | 1 803,40 | 1 803,40 |  40  |  86  | Кирпичные | Металл. | 1973  |  35  | 1973 |
|  7 | г. Чистополь,ул. Студенческая,д. 7  |  5  | 1  | 5 112,50 | 4 942,00 | 4 917,90 | 4 764,30 |  92  |  273  | Кирпичные | Металл. | 1990  |  30  | 1990 |
|  8 | г. Чистополь,ул. Ягодная,д. 5  |  5  | 1  | 4 002,80 | 3 845,00 | 3 845,00 | 3 794,00 |  80  |  182  | Кирпичные | Металл. | 1988  |  39  | 1988 |
|  9 | г. Чистополь,ул. 40 летПобеды, д. 51 |  5  | 1  | 3 115,70 | 2 867,70 | 2 867,70 | 2 867,70 |  60  |  127  | Кирпичные | Металл. | 1981  |  30  | 1981 |
| Итого  |  |  | 28462,60 | 26287,60 | 26263,50 | 25418,00 |  536  |  1257  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Адрес  | Разработка и экспертиза ПСД  | Технадзор |  Ремонт  внутридомовой  инж. системы  теплоснабжения  |  Ремонт  внутридомовой  инж. системы  ГВС  |  Ремонт  внутридомовой  инж. системы  ХВС  |  Ремонт  внутридомовой  инж. системы  водоотведения  |
|  руб.  |  руб.  |  пог.  м  |  руб.  | пог. м  |  руб.  | пог. м  |  руб.  |  пог.  м  |  руб.  |
| А  |  1  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |
| 1  | г. Чистополь,ул. Водникипоселок, д.17  | 171700,44  |  57233,48 |  |  |  382 | 445053,52  |  177 |  161558,52 |  199 |  166934,52 |
| 2  | г. Чистополь,ул. Водникипоселок, д.18  | 171606,90  |  57202,30 |  |  |  382 | 445053,52  |  177 |  161558,52 |  199 |  166934,52 |
| 3  | г. Чистополь,ул. Бутлерова, д.37  | 134153,97  |  44717,99 |  |  |  868 | 905049,38  |  589 |  491839,34 |  814 |  597226,40 |
| 4  | г. Чистополь,ул. В.Ногина,д. 92  | 174684,54  |  58228,18 |  |  |  |  |  278 |  247751,45 |  378 |  338550,58 |
| 5  | г. Чистополь,ул. Зеленая,д. 6  | 67157,94  |  22385,98 |  |  |  |  |  272 |  237911,60 |  397 |  336238,64 |
| 6  | г. Чистополь,ул. Садовая,18  | 66666,04  |  22222,01 |  |  |  |  |  145 |  130562,28 |  188 |  174810,47 |
| 7  | г. Чистополь,ул. Студенческая,д. 7  | 308133,82  | 102711,27 |  2365 | 3939228,22 | 2065 | 1700372,92 |  719 |  611212,86 |  925 |  665651,05 |
| 8  | г. Чистополь,ул. Ягодная,д. 5  | 96321,89  |  32107,30 |  |  |  |  |  559 |  474541,72 |  772 |  561348,70 |
| 9  | г. Чистополь,ул. 40 летПобеды, д. 51 | 164168,09  |  54722,70 |  |  |  |  |  293 |  251009,60 |  429 |  353651,44 |
| Итого  | 1354593,63 | 451531,21 |  2365 | 3939228,22 | 3697 | 3495529,34 | 3209 | 2767945,89 |  4301 | 3361346,32 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N | Адрес  |  Ремонт  внутри-  домовой  инж.  системы  газо- снабжения |  Ремонт  внутридомовой  инж. системы  электро-  снабжения  |  Установка приборов учета, приборов  управления  |  Ремонт подвального помещения  |
|  тепла  |  ГВС  |  ХВС  | электро- энерг.  |  газа  |
| шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. |
| пог. м  | руб. | кв. м |  руб.  | кв. м |  руб. |
| А  |  1  |  25  |  26  |  27  |  28  | 29  |  30  | 31  |  32  | 33  |  34  | 35  |  36  | 37  |  38  |  39  |  40  |
|  1 | г. Чистополь,ул. Водникипоселок, д.17  |  |  |  285  |  199707,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2 | г. Чистополь,ул. Водникипоселок, д.18  |  |  |  284  |  199683,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  3 | г. Чистополь,ул. Бутлерова, д.37  |  |  |  987  |  609434,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  4 | г. Чистополь,ул. В.Ногина,д. 92  |  |  |  489  |  424774,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  5 | г. Чистополь,ул. Зеленая,д. 6  |  |  |  382  |  435625,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  6 | г. Чистополь,ул. Садовая,18  |  |  |  410  |  260846,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  7 | г. Чистополь,ул. Студенческая,д. 7  |  |  | 1028  |  897880,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  8 | г. Чистополь,ул. Ягодная,д. 5  |  |  |  859  |  621450,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  9 | г. Чистополь,ул. 40 летПобеды, д. 51 |  |  |  385  |  398930,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого  |  0  | 0,00 |  5109 | 4 048333,38 |  0  | 0,00 |  0  | 0,00 |  0  | 0,00 |  0  | 0,00 |  0  | 0,00 |  0  |  0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Адрес  |  Ремонт крыш  | Ремонт/замена лифтового оборудования  |  Ремонт лифтовой  шахты  |  Ремонт  фасада  |  Утепление  фасада  |  Итого по видам работ, предусмот-  ренным 185  ФЗ, руб.  |
| кв.  м  |  руб.  |  кв. м  | руб.  | кв. м  | руб.  | кв. м |  руб.  | кв.  м  |  руб.  |
| А  |  1  |  41  |  42  |  43  |  44  | 45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |
|  1 | г. Чистополь,ул. Водникипоселок, д.17  | 769  | 2193222,34  |  |  |  |  |  |  | 1641 | 2556871,20 | 5 952 281,94 |
|  2 | г. Чистополь,ул. Водникипоселок, д.18  | 769  | 2190129,19  |  |  |  |  |  |  | 1623 | 2556871,20 | 5 949 039,29 |
|  3 | г. Чистополь,ул. Бутлерова, д.37  |  |  |  |  |  |  | 3084  | 1868249,16  |  |  | 4 650 670,84 |
|  4 | г. Чистополь,ул. В.Ногина,д. 92  | 1171 | 3255098,94  |  |  |  |  | 2493  | 1556643,02  |  |  | 6 055 730,75 |
|  5 | г. Чистополь,ул. Зеленая,д. 6  |  |  |  |  |  |  | 2212  | 1228822,50  |  |  | 2 328 141,98 |
|  6 | г. Чистополь,ул. Садовая,18  | 670  |  929628,78  |  |  |  |  | 1563  |  726353,72  |  |  | 2 311 089,38 |
|  7 | г. Чистополь,ул. Студенческая,д. 7  |  |  |  |  |  |  | 3675  | 2456781,24  |  |  | 10 681972,26 |
|  8 | г. Чистополь,ул. Ягодная,д. 5  |  |  |  |  |  |  | 2849  | 1553388,58  |  |  | 3 339 158,73 |
|  9 | г. Чистополь,ул. 40 летПобеды, д. 51 | 1126 | 3360518,46  |  |  |  |  | 2319  | 1108159,24  |  |  | 5 691 160,39 |
| Итого  | 4505 | 11928597,71 |  0  | 0,00  |  0  | 0,00  | 18195 | 10498397,46 | 3264 | 5113742,40 | 46 959245,56 |