Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

**ЧИСТОПОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**

**РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 9 декабря 2010 г. N 94**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ**

**НА 2010 - 2011 ГГ. ПО ПРОГРАММЕ МОНОГОРОДА**

Во исполнение Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=EA8936DF721DF6B533E60F8C8F0F144FD2EAF4B8CC74F1C1A79FCCAC32H0Z5H) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", [Указа](consultantplus://offline/ref=EA8936DF721DF6B533E6118199634944D0E6ABB7C770F89EF3C097F1650C4F174134D87CA558A21ED4CA6CHAZBH) Президента Республики Татарстан от 14.11.2007 N УП-611 "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в Республике Татарстан" и в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан муниципального образования "Город Чистополь" Чистопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную адресную [программу](#Par30) по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 - 2011 гг. по программе Моногорода.

2. Постановление Чистопольского городского Исполнительного комитета от 13.11.2010 N 84 "Об утверждении Муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 - 2011 гг. по программе Моногорода" признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя руководителя Чистопольского городского исполнительного комитета Р.А.Нургатина.

Руководитель городского

Исполнительного комитета

Р.Х.МИНГУЛОВ

Приложение 1

к Постановлению

городского Исполнительного комитета

от 9 декабря 2010 г. N 94

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА**

**ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ**

**НА 2010 - 2011 ГГ. ПО ПРОГРАММЕ МОНОГОРОДА**

Паспорт Программы

Наименование Муниципальная адресная Программа по

Программы проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2010 - 2011 гг.

по программе Моногорода

(далее - Программа)

Основание принятия Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=EA8936DF721DF6B533E60F8C8F0F144FD2EAF4B8CC74F1C1A79FCCAC32H0Z5H) от 21.07.2007 N 185-ФЗ

решения о разработке "О Фонде содействия реформированию

Программы жилищно-коммунального хозяйства"

[Указ](consultantplus://offline/ref=EA8936DF721DF6B533E6118199634944D0E6ABB7C770F89EF3C097F1650C4F174134D87CA558A21ED4CA6CHAZBH) Президента Республики Татарстан от

14.11.2007 N УП-611 "О Фонде содействия

реформированию жилищно-коммунального

хозяйства в Республике Татарстан"

Государственный Чистопольский городской исполнительный

заказчик - координатор комитет

Программы

Заказчик ООО "Домоуправление", ЖСК "Строитель",

ЖСК "Сельхозтехника"

Цели Программы Финансовая поддержка муниципального

образования "Город Чистополь"

Чистопольского муниципального района,

выполнившего условия [статьи 14](consultantplus://offline/ref=EA8936DF721DF6B533E60F8C8F0F144FD2EAF4B8CC74F1C1A79FCCAC32054540067B813EE155A21FHDZ3H)

Федерального закона о предоставлении

финансовой поддержки проведения

капитального ремонта многоквартирных

домов, собственники помещений в которых

самостоятельно выбрали и реализовали

решение о выборе способа управления

многоквартирным домом и приняли решение о

проведении капитального ремонта;

сохранение, восстановление и повышение

качества жилищного фонда в муниципальном

образовании "Город Чистополь"

Чистопольского муниципального района

Республики Татарстан;

создание безопасных и благоприятных

условий проживания граждан

Задачи Программы Проведение активной агитационно-

разъяснительной работы с населением;

разработка и соблюдение прозрачных и

публичных процедур отбора участников

Программы;

обеспечение высокой степени готовности

собственников помещений в многоквартирных

домах к проведению капитального ремонта;

использование эффективных технических

решений и комплексности при проведении

капитального ремонта с применением

долговечных материалов и ресурсосберегающих

технологий

Сроки реализации 2010 - 2011 гг.

Программы

Объемы и источники Общий объем финансирования Программы

Финансирования составляет 46,96 млн рублей, в том числе:

Программы средства Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства - 39,15 млн

рублей;

средства бюджета Республики Татарстан 5,46

млн рублей;

средства товариществ собственников жилья,

жилищных, жилищно-строительных кооперативов

или иных специализированных потребительских

кооперативов либо собственников помещений в

многоквартирном доме - 2,35 млн рублей

Ожидаемые конечные Реформирование жилищно-коммунального

результаты реализации хозяйства в муниципальном образовании

Программы "Город Чистополь" Республики Татарстан;

оснащение многоквартирных домов приборами

учета потребления ресурсов и узлами

управления;

приведение жилищного фонда в соответствие с

установленными нормативами содержания,

эксплуатации и ремонта жилищного фонда

Система организации Общий контроль за реализацией Программы

контроля за выполнением осуществляет Чистопольский городской

Программы исполнительный комитет;

ООО "Домоуправление", ЖСК "Строитель",

ЖСК "Сельхозтехника" организуют

планирование, взаимодействие, координацию

и контроль по реализации мероприятий

Программы

1. Характеристика проблемы

За период реализации на территории муниципального образования "Город Чистополь" Чистопольского муниципального района Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=EA8936DF721DF6B533E60F8C8F0F144FD2EAF4B8CC74F1C1A79FCCAC32H0Z5H) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон) в 2008 - 2010 годах:

общий объем финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов составил 627,4 млн рублей;

произведен капитальный ремонт 257 многоквартирных домов общей площадью 616,9 тыс. кв. метров;

жилищные условия улучшили 29748 человек;

количество многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья, достигло 166.

На 01.01.2010 жилищный фонд в муниципальном образовании "Город Чистополь" составлял 1404,5 тыс. кв. метров, из них 826,7 тыс. кв. метров - фонд многоквартирных домов.

Актуальность принятия Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью жилья, экономические - с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

Решение указанных проблем является приоритетным направлением национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Республике Татарстан и [Программы](consultantplus://offline/ref=EA8936DF721DF6B533E6118199634944D0E6ABB7C774FD91F3C097F1650C4F174134D87CA558A21ED4CA6CHAZ9H) социально-экономического развития Республики Татарстан на 2005 - 2010 годы, утвержденной Законом Республики Татарстан от 27.12.2005 N 133-ЗРТ "Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2005 - 2010 годы", и возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий в сроки реализации Программы, координации деятельности всех исполнителей Программы государственным заказчиком - координатором Программы.

2. Основные цели и задачи, сроки реализации и планируемые

показатели выполнения Программы

Основными целями Программы являются:

финансовая поддержка муниципального образования "Город Чистополь" Чистопольского муниципального района, выполнивших условия [статьи 14](consultantplus://offline/ref=EA8936DF721DF6B533E60F8C8F0F144FD2EAF4B8CC74F1C1A79FCCAC32054540067B813EE155A21FHDZ3H) Федерального закона о предоставлении финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали и реализовали решение о выборе способа управления многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта;

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Чистополь" Чистопольского муниципального района;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Основными задачами Программы являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников Программы;

обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Программа будет реализована в 2010 - 2011 гг.

Реализация Программы должна обеспечить:

безопасные и благоприятные условия проживания 1257 граждан, проживающих в 9 многоквартирных домах общей площадью 28,5 тыс. кв. метров;

Планируемые [показатели](#Par268) выполнения Программы муниципального образования "Город Чистополь" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан представлены в приложении N 1 к настоящей Программе.

3. Программные мероприятия

Основные мероприятия Программы:

разработка проектной документации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ее государственная экспертиза;

проведение с применением долговечных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками следующих видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды);

ремонт кровли;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

утепление и ремонт фасадов;

по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах средства долевого финансирования товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах сверх пределов минимального объема, установленного Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=EA8936DF721DF6B533E60F8C8F0F144FD2EAF4B8CC74F1C1A79FCCAC32H0Z5H) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", могут использоваться на проведение работ, не указанных в [части 3 статьи 15](consultantplus://offline/ref=EA8936DF721DF6B533E60F8C8F0F144FD2EAF4B8CC74F1C1A79FCCAC32054540067B813EE155A21AHDZDH) данного Федерального закона;

контроль эффективности и качества выполнения капитального ремонта;

приемка объектов в эксплуатацию после проведения капитального ремонта;

ведение единой информационно-аналитической системы "Мониторинг объектов ЖКХ";

ведение мониторинга реализации Программы и выполнения муниципальным образованием "Город Чистополь" Чистопольского муниципального района условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренных [статьей 14](consultantplus://offline/ref=EA8936DF721DF6B533E60F8C8F0F144FD2EAF4B8CC74F1C1A79FCCAC32054540067B813EE155A21FHDZ3H) Федерального закона;

информационное обеспечение Программы, обеспечение публичности, прозрачности проводимых процедур.

Таблица 1

Объемы

проведения капитального ремонта многоквартирных домов [<\*>](#Par175)

--------------------------------

<\*> Рассчитаны на основании перечня подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование видов работ | Единица измерения | Объем работ |
| Ремонт кровли | тыс. кв. метров | 4,5 |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в  том числе: |  | 18,7 |
| электроснабжения | тыс. метров | 5,1 |
| теплоснабжения | тыс. метров | 2,4 |
| водоснабжения | тыс. метров | 6,9 |
| водоотведения | тыс. метров | 4,3 |
| Утепление и ремонт фасадов | тыс. кв. метров | 21,5 |

4. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства Фонда, бюджета Республики Татарстан, местных бюджетов, товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов (далее - ЖК, ЖСК соответственно) либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 46,96 млн рублей, в том числе средства:

Фонда - 39,15 млн рублей;

бюджета Республики Татарстан - 5,46 млн рублей;

ТСЖ, ЖК, ЖСК либо собственников помещений в многоквартирном доме - 2,35 млн рублей.

Таблица 2

Объем

потребности финансовых средств на проведение

капитального ремонта многоквартирных домов [<\*>](#Par211)

--------------------------------

<\*> Рассчитан на основании потребности в проведении капитального ремонта многоквартирных домов и нормативов предельных затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование видов работ | Потребность в  финансировании,  млн рублей |
| Ремонт кровли | 11,93 |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе: | 17,61 |
| электроснабжения | 4,05 |
| теплоснабжения | 3,94 |
| водоснабжения | 6,26 |
| водоотведения | 3,36 |
| Утепление и ремонт фасадов | 15,62 |
| Разработка проектной документации, в том числе  проведение государственной экспертизы | 1,35 |
| Проведение технического надзора | 0,45 |
| Итого: | 46,96 |

5. Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется ТСЖ, ЖК, ЖСК и УО или специализированной организацией на основании договора с ними в соответствии с регламентом, установленным Государственным заказчиком - координатором Программы.

Критериями привлечения подрядных организаций являются:

членство в саморегулируемой организации (далее - СРО), наличие необходимых допусков и разрешительных документов для выполнения работ по капитальному ремонту;

опыт работы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

положительные отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве выполненных подрядной организацией работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

высокий уровень квалификации подрядной организации (деловая репутация, степень надежности, профессиональная компетентность инженерно-технических работников);

возможность выполнения работ по капитальному ремонту без привлечения субподрядчиков;

применение прогрессивных материалов, конструкций, изделий и технологий выполнения работ по капитальному ремонту;

наличие сертификата соответствия стандартам качества применяемых материалов и оборудования;

наличие производственной базы (техническая оснащенность);

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

отсутствие кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

ненахождение подрядной организации как юридического лица в процессе ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о введении процедуры несостоятельности в отношении организации;

неприостановление деятельности подрядной организации в порядке, предусмотренном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=EA8936DF721DF6B533E60F8C8F0F144FD2EAF4BFC67BF1C1A79FCCAC32H0Z5H) Российской Федерации об административных правонарушениях;

согласие на предоставление информации, касающейся производственной деятельности подрядной организации;

членство в общественных и профессиональных организациях;

отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.

Приложение N 1

к Муниципальной адресной программе

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2010 - 2011 гг.

по программе Моногорода

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели выполнения Программы | Единицы  измерения | Факт  2008 | Факт  2009 | Факт  2010 | План  декабрь  2010-  2011  гг. |
| 1. Многоквартирный жилищный фонд,  в котором проведен капитальный  ремонт:  1.1. количество многоквартирных  домов | единиц | 51 | 42 | 164 | 9 |
| 1.2. общая площадь жилищного фонда  - всего | тыс. кв.  метров | 69,7 | 127,9 | 419,3 | 28,5 |
| 1.3. в том числе общая площадь  жилых помещений, находящихся в  собственности граждан | кв.  метров | 54,2 | 113,1 | 341,3 | 25,4 |
| 2. Доля многоквартирных домов, в  которых проведен капитальный  ремонт, от общего числа  многоквартирных домов, включенных  в Программу | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Объем финансирования проведения  капитального ремонта - всего | млн  рублей | 93,0 | 267,4 | 267,0 | 46,96 |
| в том числе:  3.1. за счет средств Фонда | млн  рублей | 40,2 | 129,7 | 103,2 | 39,15 |
| 3.2. за счет средств бюджета  Республики Татарстан и местных  бюджетов, предусмотренных на  долевое финансирование Программы | млн  рублей | 36,8 | 124,4 | 136,8 | 5,46 |
| 3.3. за счет средств товариществ  собственников жилья, жилищных,  жилищно-строительных или иных  специализированных потребительских  кооперативов или собственников  помещений в многоквартирных домах | млн  рублей | 16,0 | 13,3 | 27,0 | 2,35 |
| 4. Доля многоквартирных домов, в  которых созданы товарищества  собственников жилья, от общего  количества многоквартирных домов | % | 10,1 | 10,6 | 20,0 | 20,0 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА**

**ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЧИСТОПОЛЬ"**

**ЧИСТОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА**

**2010 - 2011 ГГ. (ПО ПРОГРАММЕ МОНОГОРОДА)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес | Этаж-  ность | Груп-  па  капи-  таль-  ности | Общая  площадь  МКД, кв.  м | Общая  площадь  жилых и  нежилых  поме-  щений в  МКД,  всего | В том числе жилых | | Коли-  чест-  во  квар-  тир | Коли-  чество  граж-  дан,  заре-  гист-  риро-  ван-  ных в  МКД | Материал  стен | Мате-  риал  кровли | Год  ввода  в  экс-  плуа-  тацию | %  из-  носа | Год  пос-  лед-  него  кап.  ре-  мон-  та |
| всего | в том  числе  жилых,  находя-  щихся в  собст-  венности  граждан |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | г. Чистополь,  ул. Водники  поселок, д.  17 | 3 | 1 | 1 488,80 | 1 332,20 | 1 332,20 | 1 195,00 | 24 | 68 | Панельные | Металл. | 1992 | 38 | 1992 |
| 2 | г. Чистополь,  ул. Водники  поселок, д.  18 | 3 | 1 | 1 398,70 | 1 295,70 | 1 295,70 | 1 128,90 | 24 | 68 | Панельные | Металл. | 1991 | 38 | 1991 |
| 3 | г. Чистополь,  ул.  Бутлерова, д.  37 | 5 | 1 | 4 918,40 | 3 937,20 | 3 937,20 | 3 837,80 | 86 | 180 | Кирпичные | Металл. | 1985 | 39 | 1985 |
| 4 | г. Чистополь,  ул. В.Ногина,  д. 92 | 5 | 1 | 3 537,10 | 3 425,40 | 3 425,40 | 3 236,00 | 70 | 150 | Кирпичные | Металл. | 1973 | 35 | 1973 |
| 5 | г. Чистополь,  ул. Зеленая,  д. 6 | 5 | 1 | 2 939,20 | 2 839,00 | 2 839,00 | 2 790,90 | 60 | 123 | Кирпичные | Металл. | 1980 | 39 | 1980 |
| 6 | г. Чистополь,  ул. Садовая,  18 | 5 | 1 | 1 949,40 | 1 803,40 | 1 803,40 | 1 803,40 | 40 | 86 | Кирпичные | Металл. | 1973 | 35 | 1973 |
| 7 | г. Чистополь,  ул.  Студенческая,  д. 7 | 5 | 1 | 5 112,50 | 4 942,00 | 4 917,90 | 4 764,30 | 92 | 273 | Кирпичные | Металл. | 1990 | 30 | 1990 |
| 8 | г. Чистополь,  ул. Ягодная,  д. 5 | 5 | 1 | 4 002,80 | 3 845,00 | 3 845,00 | 3 794,00 | 80 | 182 | Кирпичные | Металл. | 1988 | 39 | 1988 |
| 9 | г. Чистополь,  ул. 40 лет  Победы, д. 51 | 5 | 1 | 3 115,70 | 2 867,70 | 2 867,70 | 2 867,70 | 60 | 127 | Кирпичные | Металл. | 1981 | 30 | 1981 |
| Итого | |  |  | 28462,60 | 26287,60 | 26263,50 | 25418,00 | 536 | 1257 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес | Разработка  и  экспертиза  ПСД | Технадзор | Ремонт  внутридомовой  инж. системы  теплоснабжения | | Ремонт  внутридомовой  инж. системы  ГВС | | Ремонт  внутридомовой  инж. системы  ХВС | | Ремонт  внутридомовой  инж. системы  водоотведения | |
| руб. | руб. | пог.  м | руб. | пог.  м | руб. | пог.  м | руб. | пог.  м | руб. |
| А | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | г. Чистополь,  ул. Водники  поселок, д.  17 | 171700,44 | 57233,48 |  |  | 382 | 445053,52 | 177 | 161558,52 | 199 | 166934,52 |
| 2 | г. Чистополь,  ул. Водники  поселок, д.  18 | 171606,90 | 57202,30 |  |  | 382 | 445053,52 | 177 | 161558,52 | 199 | 166934,52 |
| 3 | г. Чистополь,  ул.  Бутлерова, д.  37 | 134153,97 | 44717,99 |  |  | 868 | 905049,38 | 589 | 491839,34 | 814 | 597226,40 |
| 4 | г. Чистополь,  ул. В.Ногина,  д. 92 | 174684,54 | 58228,18 |  |  |  |  | 278 | 247751,45 | 378 | 338550,58 |
| 5 | г. Чистополь,  ул. Зеленая,  д. 6 | 67157,94 | 22385,98 |  |  |  |  | 272 | 237911,60 | 397 | 336238,64 |
| 6 | г. Чистополь,  ул. Садовая,  18 | 66666,04 | 22222,01 |  |  |  |  | 145 | 130562,28 | 188 | 174810,47 |
| 7 | г. Чистополь,  ул.  Студенческая,  д. 7 | 308133,82 | 102711,27 | 2365 | 3939228,22 | 2065 | 1700372,92 | 719 | 611212,86 | 925 | 665651,05 |
| 8 | г. Чистополь,  ул. Ягодная,  д. 5 | 96321,89 | 32107,30 |  |  |  |  | 559 | 474541,72 | 772 | 561348,70 |
| 9 | г. Чистополь,  ул. 40 лет  Победы, д. 51 | 164168,09 | 54722,70 |  |  |  |  | 293 | 251009,60 | 429 | 353651,44 |
| Итого | | 1354593,63 | 451531,21 | 2365 | 3939228,22 | 3697 | 3495529,34 | 3209 | 2767945,89 | 4301 | 3361346,32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес | Ремонт  внутри-  домовой  инж.  системы  газо-  снабжения | | Ремонт  внутридомовой  инж. системы  электро-  снабжения | | Установка приборов учета, приборов  управления | | | | | | | | | | Ремонт  подвального  помещения | |
| тепла | | ГВС | | ХВС | | электро-  энерг. | | газа | |
| шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. |
| пог.  м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| А | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1 | г. Чистополь,  ул. Водники  поселок, д.  17 |  |  | 285 | 199707,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Чистополь,  ул. Водники  поселок, д.  18 |  |  | 284 | 199683,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Чистополь,  ул.  Бутлерова, д.  37 |  |  | 987 | 609434,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Чистополь,  ул. В.Ногина,  д. 92 |  |  | 489 | 424774,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Чистополь,  ул. Зеленая,  д. 6 |  |  | 382 | 435625,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Чистополь,  ул. Садовая,  18 |  |  | 410 | 260846,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Чистополь,  ул.  Студенческая,  д. 7 |  |  | 1028 | 897880,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Чистополь,  ул. Ягодная,  д. 5 |  |  | 859 | 621450,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Чистополь,  ул. 40 лет  Победы, д. 51 |  |  | 385 | 398930,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | 0 | 0,00 | 5109 | 4 048333,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес | Ремонт крыш | | Ремонт/замена  лифтового  оборудования | | Ремонт  лифтовой  шахты | | Ремонт  фасада | | Утепление  фасада | | Итого по  видам работ,  предусмот-  ренным 185  ФЗ, руб. |
| кв.  м | руб. | кв. м | руб. | кв.  м | руб. | кв. м | руб. | кв.  м | руб. |
| А | 1 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 1 | г. Чистополь,  ул. Водники  поселок, д.  17 | 769 | 2193222,34 |  |  |  |  |  |  | 1641 | 2556871,20 | 5 952 281,94 |
| 2 | г. Чистополь,  ул. Водники  поселок, д.  18 | 769 | 2190129,19 |  |  |  |  |  |  | 1623 | 2556871,20 | 5 949 039,29 |
| 3 | г. Чистополь,  ул.  Бутлерова, д.  37 |  |  |  |  |  |  | 3084 | 1868249,16 |  |  | 4 650 670,84 |
| 4 | г. Чистополь,  ул. В.Ногина,  д. 92 | 1171 | 3255098,94 |  |  |  |  | 2493 | 1556643,02 |  |  | 6 055 730,75 |
| 5 | г. Чистополь,  ул. Зеленая,  д. 6 |  |  |  |  |  |  | 2212 | 1228822,50 |  |  | 2 328 141,98 |
| 6 | г. Чистополь,  ул. Садовая,  18 | 670 | 929628,78 |  |  |  |  | 1563 | 726353,72 |  |  | 2 311 089,38 |
| 7 | г. Чистополь,  ул.  Студенческая,  д. 7 |  |  |  |  |  |  | 3675 | 2456781,24 |  |  | 10 681972,26 |
| 8 | г. Чистополь,  ул. Ягодная,  д. 5 |  |  |  |  |  |  | 2849 | 1553388,58 |  |  | 3 339 158,73 |
| 9 | г. Чистополь,  ул. 40 лет  Победы, д. 51 | 1126 | 3360518,46 |  |  |  |  | 2319 | 1108159,24 |  |  | 5 691 160,39 |
| Итого | | 4505 | 11928597,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18195 | 10498397,46 | 3264 | 5113742,40 | 46 959245,56 |